1. KIỂM TRA INCREMENT SPRINT 14

Đạt DoD (DONE): SC-61 (Chuyển AI quá 2') và SC-65 (Lịch sử đa kênh) →Đủ 4 tiêu chí DoD, sẵn sàng demo.

Chưa đạt DoD (NOT DONE):

SC-62: Còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng.

SC-63: Còn 1 lỗi nghiêm trọng cao (High severity).

SC-64: Chưa xong kiểm tra che SĐT (Privacy check).

Sai lầm Review cũ: PO nhận tất cả là Done (phá vỡ tính Minh bạch) và hứa làm mọi Feedback (làm vỡ Product Backlog).

2. SPRINT REVIEW & FEEDBACK LOG (60 PHÚT)

Agenda (60'): 0–10' (PO chốt mục tiêu & công bố PBI Done/Not Done) →10–30' (Dev demo SC-61, SC-65) →30–50' (CSKH thao tác & thảo luận) →50–60' (PO tóm tắt, không hứa làm ngay).

Feedback Log:

F-01 (Tự động 90% khiếu nại): PO ghi nhận thành Epic/Idea trên Backlog để nghiên cứu ROAS.

F-02 (Chuyển sớm dưới 1'): PO chuyển sang Refinement để đánh giá lại tham số.

F-03 (Lộ SĐT màn hình cũ): Ưu tiên cao →PO gộp với SC-64 thành PBI xử lý ở Sprint 15.

F-04 (Thiếu lịch sử Zalo): PO tạo PBI mới trên Backlog, xếp ưu tiên sau.

F-05 (Tốc độ tải P95 chậm): PO chuyển thành PBI nợ kỹ thuật (Technical Debt).

3. SPRINT RETROSPECTIVE & ACTION ITEM (60 PHÚT)

Quy trình Retro (60'): Set the Stage (tạo an toàn tâm lý) →Gather Data (nhìn lại việc dồn test/nhắn tin lẻ) →Generate Insights (tìm nguyên nhân gốc) →Decide What to Do (chốt 2 Action) →Close.

Top 2 Action Item cho Sprint 15 (SMART):

ACT-01 (Quy trình): Dev & QA hoàn thành Integration Test cho từng PBI chậm nhất Ngày 5 của Sprint (Dung QA theo dõi).

ACT-02 (Giao tiếp): Mọi thay đổi quy tắc/PBI phải thống nhất tại Daily Scrum/Jira, không nhắn tin riêng (SM giám sát).

4. CHỌN KỸ THUẬT RETRO

Chọn: Start–Stop–Continue + Thẻ ẩn danh

Lý do: Chỉ số an toàn tâm lý thấp (2.8/5), viết thẻ ẩn danh giúp bảo vệ thành viên khỏi bị đổ lỗi; tập trung ra hành động ngay trong timebox 60 phút.

5. CHU TRÌNH INSPECT & ADAPT

Luồng: Review (Thu thập Feedback F-03) →Product Backlog (PO đẩy F-03 + SC-64 vào Sprint 15) →Retro (Tìm ra nguyên nhân trễ test) →Action Item (Ra mắt ACT-01 & ACT-02) →Sprint 15 (Kiểm tra ACT-01 vào Ngày 5).

6. XỬ LÝ NGOẠI LỆ

Đổ lỗi trong Retro: SM ngắt lời ngay, nhắc lại Prime Directive, chuyển câu hỏi từ chỉ trích cá nhân sang cải tiến quy trình.

PO hứa làm hết Feedback: SM đính chính tại chỗ: Review chỉ để lắng nghe, PO sẽ sắp xếp ưu tiên trên Backlog sau, không làm mid-sprint.

PBI chưa đạt 100% DoD: Kiên quyết ghi nhận Not Done, trả về Backlog, không mang ra demo.